**天津轻工职业技术学院光储充一体化电站建设项目需求书**

总预（概）算： 2583661元

（三）采购标的汇总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标的名称** | **计量单位** | **数量** | **预（概）算** |
| 1 | 天津轻工职业技术学院光储充一体化电站 | 个 | 1 | 2583661 |

**服务要求：**

投标人对所投产品提供6年的免费上门保修。保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。每学期初上门做质量检修，充电桩按市场要求定时检修。

货到：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

安装（施工）完成：货到之日起20日内（特殊情况以合同为准）。交货地点：天津轻工职业技术学院。

签定合同后7个工作日内预付合同总额的30%，货到现场安装、调试完毕，设备使用无质量问题，验收合格后15个工作日内支付合同总额的70%。(特殊情况以合同为准）。

投标人须整包进行投标，不得拆包分项投标。未经采购人同意，成交投标人不得转让合同，不得转包或分包。